# [纯工程解耦版] 个性化学习规划 Agent — 任务模块拆分手册 (Pure WBS)

> **文档说明**：本手册为【个性化学习规划 Agent】的**纯工程解耦任务拆分**。不绑定任何具体人员，将系统划分为 7 个高内聚、低耦合的独立任务包 (Task Packages)。任何全栈工程师或 AI Agent 均可独立领取任意任务包进行并行开发与单元测试。

---

## 一、 7 大独立工程任务包 (Task Packages) 概览

```

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│             个性化学习规划 Agent 纯工程任务解耦架构                     │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                        │

│  【任务包 1】双端初始建档与 Vision OCR 摸底模块                         │

│       │                                                                │

│       ├────────────────────────┬────────────────────────┐              │

│       ▼                        ▼                        ▼              │

│  【任务包 2】算控与 Sigmoid  【任务包 3】无感物理遥测  【任务包 4】(A,R)心理 │

│   卡尔曼相变熔断引擎           与抗作弊检测模块         FSM & Tier 3硬熔断   │

│       │                        │                        │              │

│       └────────────────────────┼────────────────────────┘              │

│                                │                                       │

│                                ▼                                       │

│                【任务包 5】动态 ZPD 心流调度 & 睡眠保护区               │

│                                │                                       │

│                                ▼                                       │

│                【任务包 6】Chroma 向量落库与多阶报告引擎                │

│                                │                                       │

│                                ▼                                       │

│                【任务包 7】双端 UI/UX 视图与演示宣介包                 │

│                                                                        │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 二、 7 大任务包详细规格契约

### 任务包 1：双端初始建档与 Vision OCR 摸底模块

*   **前置依赖**：无

*   **核心开发内容**：

1. **家长端建档**：学籍/教材版本/备考节点/期望目标/主观初始标签表单 API。

2. **学生端 Vision OCR 摸底**：试卷/作业拍照上传，Gemini Vision 解析扣分分布与错因归因（粗心 vs 概念不清 vs 思路断层）。

3. **心理与兴趣建档**：3~5 题学习风格/焦虑度测试，兴趣偏好（游戏/动漫/体育）建档。

*   **交付物**：`backend/app/engine/profiling_engine.py` 及独立测试套件。

---

### 任务包 2：卡尔曼去噪与 Sigmoid 非线性相变熔断引擎

*   **前置依赖**：任务包 1

*   **核心开发内容**：

1. **60:40 加权算控与 AI 调解员**：双端初始分计算，冲突时生成协商建议。

2. **1D 卡尔曼滤波 + EWMA**：动态心理分降噪方程，控制日间难度跳变方差 $<30\%$。

3. **Sigmoid 断崖熔断**：动态心理分 $<0.25$ 时，$w_{dynamic} \to 0.85$，强制降低 ZPD 难度 $\ge 50\%$。

4. **置信度缩放**：$\sigma_{confidence}(N) = 1-e^{-N/30}$ 防止冷启动过拟合。

*   **交付物**：`backend/app/engine/fuse_engine.py` 及算控逻辑测试套件。

---

### 任务包 3：无感行为物理学遥测与抗作弊检测模块

*   **前置依赖**：任务包 1

*   **核心开发内容**：

1. **4 维物理特征提取**：作答时延/停留变异 $T_{latency}$、退格删改率 $R_{backspace}$、悬停指数 $C_{hover}$、轨迹震颤。

2. **博弈残差判定**：$\Delta_{gaming} = S_{exp} - S_{pred}$（正向伪装自动降低自评权重；逆向伪装锁定难度并注入微探针）。

3. **香农熵防脱敏**：当 $H(X) < 0.20$ bits（机械连点）时，静默停用显式问答 7 天，转入无感物理遥测。

*   **交付物**：`backend/app/engine/anti_gaming.py` 及遥测检测测试套件。

---

### 任务包 4：(A, R) 心理状态机与 Tier 3 临床安全硬熔断

*   **前置依赖**：无

*   **核心开发内容**：

1. **(A, R) 双轴 4 象限 FSM**：阿德勒自卑轴 $A$ 与罗杰斯一致性轴 $R$ 确定性状态机，生成 JSON 标量（$P_{empathy}, P_{autonomy}$）注入 System Prompt。

2. **Tier 3 临床危机硬熔断**：扫描自残/自杀高危语义（匹配度 $\ge 0.90$），100% 阻断 AI 拟人伪心理治疗，呈现国家热线 **400-161-9995** 并生成加密转诊协议。

*   **交付物**：`backend/app/engine/psychology_fsm.py` 及安全屏障测试套件。

---

### 任务包 5：动态 ZPD 心流调度与降级/升级/睡眠保护引擎

*   **前置依赖**：任务包 2，任务包 3

*   **核心开发内容**：

1. **一鼓作气 ZPD 心流调度**：连对 2-3 题触发关卡加速；连错 2 题触发降级缓冲（调取 30s AI 解题视频）；连错 4 题止损保护。

2. **工作日/周末双轨制**：工作日 15 分钟微复盘 + 艾宾浩斯 1/2/4/7 天节点插入；周末 60-90 分钟大突破。

3. **深夜睡眠保护锁**：晚 22:00 后强制锁定大块练习，切入睡眠关怀模式。

*   **交付物**：`backend/app/engine/zpd_dispatcher.py` 及调度算法测试套件。

---

### 任务包 6：Chroma 向量库落库与短/周/月/年报引擎

*   **前置依赖**：任务包 1，任务包 5

*   **核心开发内容**：

1. **ChromaDB 初始化**：建立学情错题、能力维度与心理向量 Schema。

2. **每次学习短日报**：做题结束自动生成结构化短日报并落库。

3. **多阶成长轨迹**：汇总短日报生成周报、月报、年报，并提供下阶段教案反哺建议。

*   **交付物**：`backend/app/engine/vector_reporter.py` 及向量库测试套件。

---

### 任务包 7：双端 UI/UX 视图与演示宣介包

*   **前置依赖**：任务包 1~6 标准 API

*   **核心开发内容**：

1. **学生端前端**：游戏化关卡地图、做题悬浮窗、30 秒短视频弹窗。

2. **家长端前端**：冲刺完成度进度条、亲子破冰建议卡片、睡眠保护倒计时。

3. **演示与宣介**：录制 3 分钟高光演示 MP4 视频，制作竞赛路演 PPT。

*   **交付物**：`frontend/src/views/` 前端代码、MP4 演示视频、PDF 路演文件。